Project Internet of Things: A.J. van der Werf B.V.

Plan van aanpak

Docent: Maybel Wolfrat
Team: D3
Teamleden: Stijn Vos, Matthijs Borkhuis, Brent Oldenbeuving, Qiwei Lei

Inhoud

Het project	2

De opdrachtgever	3

De opdracht	3

Planning	3

Aanpak	5

Daily standups	6

Team-afspraken	6

Omgaan met ervaringsverschillen	6

Sprint schema	6

Projectadministratie	7

Planbord	7

Documentatie	7

Requirementsproducten	8

Storypoints verdelen	9

Bronvermelding	9

Requirements	11

# Het project

## De opdrachtgever

Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. is een hoveniersbedrijf die zich specialiseert in het onderhouden van gazonnen, groengebied, en gemeentegrond.

De opdrachtgever werkt d.m.v. onderhoudscontracten met gemeenten om bepaalde gebieden op een bepaalde standaard te houden.

Het bedrijf werkt veel met mensen die een verstandelijke beperking hebben, en dus is het belangrijk dat het apparaat ook makkelijk bediend kan worden door mensen met een beperking.

## De opdracht

De opdrachtgever wil graag een apparaat die bij kan houden hoe hoog het gras is op moment van maaien, en na het maaien ook de hoogte van het gras registreert.

Deze data moet worden verwerkt in een dashboard, waarmee de opdrachtgever vervolgens kan bepalen of het veld te vroeg, te laat, of op tijd is gemaaid. Het doel is hiermee kosten en CO2 uitstoot te beperken.

Aangezien de opdrachtgever al werkt met bepaalde kaartsoftware (arcGIS), is het gewenst om daarmee een integratie te hebben.

# Planning

| Kwartaal 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WK | Workshop | Coaching | Project sessie (vrijdagochtend) | Beoordeling |
| 7 | Project Skills |  | Planning (dinsdag) |  |
| 8 | Project Skills | Scrum Master class | Requirements Sessie, Retrospctive, Sprintplanning |  |
| VAKANTIE |  |  |  |  |
| 10 | Pico controller |  |  |  |
| 11 | Pico controller |  | DEMO 1, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 12 | Pico controller | Retrospective |  |  |
| 13 | GIT | Scrum Master class | DEMO 2, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 14 | GIT | Retrospective |  |  |
| 15 | (tentamenweek) |  | DEMO 3, Retrospective, Sprintplanning | Product |
| 16 |  |  | Peer Assessments | Peer Assessments |

| Kwartaal 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WK | Workshop | Coaching | Project sessie (vrijdagochtend) | Beoordeling |
| 17 | Planning & Control | Scrum Master class | DEMO 4, Retrospective, Sprintplanning |  |
| VAKANTIE |  |  |  |  |
| 19 | Planning & Control, Testen |  |  |  |
| 20 | Datavisualisatie |  |  |  |
| 21 | Datavisualisatie |  | DEMO 5, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  | Scrum Master class | DEMO 6, Retrospective, Sprintplanning | Scrum |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | (tentamenweek) |  | DEMO 7, Retrospective, Sprintplanning | Product |
| 26 |  |  |  | Peer assessments |

# Aanpak

Hier staan de gemaakte afspraken voor het project.

We werken volgens de scrum methode, met 2 weken per sprint.

We gaan eerst de requirements bepalen, daarna volgt een meeting met de opdrachtgever. In de requirements wordt bepaald welke tools en software we nodig hebben.

Het is belangrijk dat de opdrachtgever meerdere demo’s te zien krijgt. Zo kan de opdrachtgever feedback geven en is er nog tijd om het product aan te passen aan de wens van de opdrachtgever.

## Daily standups

De scrum master organiseert elke dag dat we met het project bezig zijn een daily standup van maximaal 15 minuten.

De scrum master doet een rondje door de groep, waarop ieder teamlid even kort vertelt waar hij mee bezig is, en of hij ergens tegenaan loopt.

De daily standups worden gedocumenteerd in een apart word-document genaamd Daily Standups.

## Team-afspraken

We spreken af dat er voor elke wijziging of feature in de software een nieuwe branch wordt aangemaakt. Als de taak is afgerond moet je aan een teamlid vragen om de code te reviewen d.m.v. een pull-request.

Daarnaast is de product owner de eindverantwoordelijke voor beslissingen over de ontwikkeling. We spreken af dat we het laatste woord van de product owner respecteren.

## Omgaan met ervaringsverschillen

Om te voorkomen dat de één heel veel taken op zich neemt en ver vooruit gaat werken, spreken we af dat degene die voorop zijn eigen taken uitloopt proactief teamleden probeert te helpen. Dit kan door even te vragen hoe ver iemand is, en te helpen wanneer iemand moeite heeft of achterloopt met een taak.

## Sprint schema

| Team: | D3 |  |
| --- | --- | --- |
| Periode | Scrum Master | Product Owner |
| Sprint 0 en 1 | Qiwei en Sydney | Stijn |
| Sprint 2 en 3 | Brent | Matthijs |
| Sprint 4 en 5 | Stijn | Qiwei |
| Sprint 6 en 7 | Matthijs | Brent |

## Projectadministratie

Bespreek hoe je zorgt dat je projectadministratie (scrumboard, stand-up logs, actiepunten retro) transparant is voor je tutor.

Alles wordt volgens de afspraken onder het kopje Documentatie gedocumenteerd en bijgehouden. Daarnaast worden dit gedeeld met de docent (Maybel Wolfrat).

### Planbord

Het planbord wordt bijgehouden d.m.v. GitHub Projects. Die is te vinden onder het “projects” tabje van de GitHub repository.

Scrum-meetings zoals daily standups en retrospectives worden als kaartje op het planbord gezet.

Alle kaartjes, user stories, activiteiten krijgen een kaartje met een datum, categorie, en voor user stories ook een MoSCoW prioritering.

### Documentatie

Documentatie wordt op GitHub bewaard en geüpload onder een documentatie rij en documentatie kaartjes. Daarin staat documentatie geüpload als bijlage.

Elk onderwerp krijgt een eigen document als volgt:

- Scrum master planning & afspraken (dit document)

- Daily standups document

- Testplan -en resultaten

- User stories

Als het project klaar is worden eindversies van de documenten ook op GitHub gezet onder /docs

Repository (GitHub):  <plaats link hier>
Planbord (GitHub Projects): <plaats link hier>
Documentatie (OneDrive): <plaats link hier>

## Requirementsproducten

Bedenk welke requirementsproducten je wilt gaan gebruiken (userstories, epics, storyboard, kwaliteitscriteria, DOD, DOF, non-functional requirements). Let er wel op dat deze binnen de scrum methodiek moeten passen.

- MoSCoW prioritering

- User stories

- Spike user stories

- Definition of Done (DoD)

- Non-functional requirements

## Storypoints verdelen

Verdeel m.b.v. scrum poker (op te halen in de docentenkamer)

# Requirements

## MoSCoW prioritering

### Must Have

| Requirement | Beschrijving | Story-nr. |
| --- | --- | --- |

### Should have

| Requirement | Beschrijving | Story-nr. |
| --- | --- | --- |

### Could have

| Requirement | Beschrijving | Story-nr. |
| --- | --- | --- |

### Won't have

| Requirement | Beschrijving |  |
| --- | --- | --- |